| 绍兴市人力资源和社会保障局 绍兴市卫生健康委员会 绍兴市医疗保障局 绍兴市大数据发展管理局 |  |
| --- | --- |

绍卫发〔2019〕85号

绍兴市卫生健康委员会等关于加快推进

电子健康卡和电子社保卡（医保卡）

“两卡融合、一网通办”工作的通知

各区、县（市）卫生健康局，医保局、人力社保局、大数据局、各市级医院：

为贯彻落实“最多跑一次”改革的工作要求，推进政府数字化转型重大示范项目建设，确保我市电子健康卡和电子社保卡（医保卡）“两卡融合、一网通办”改革任务按时保质完成，现就相关工作通知如下：

一、基本情况

“两卡融合、一网通办”是省卫生健康委、省医保局、省人力社保厅和省大数据局按照“互认共享、安全可靠、服务一体、全省通用”的要求，基于现有电子健康卡和电子社保卡（医保卡）的应用基础，遵循国家标准，在保持两个系统后台独立，不涉及既有系统重大改造的基础上，做好业务协同和技术对接，通过两卡互绑互认、关联注册、兼容使用，用一个健康医保“二维码”实现医疗卫生和社保（医保）的服务端应用融合的一项创新性工作。“两卡融合、一网通办”的应用，可以拓展和贯通预约挂号、检查检验结果查询、线上诊疗、网上配药和预约接种等互联网服务，实现医疗费用移动结算，探索实施“医信付”“医后付”，进一步缩短患者挂号、取药、付费等环节反复排队时间，提高医疗服务效率。同时，还可以通过逐步完善，将应用场景进一步拓展到预防接种、孕产妇保健、儿童保健和家庭医生等服务，打造线上线下医疗健康服务闭环。

二、工作目标

“两卡融合、一网通办”是省委、市委“最多跑一次”改革向公共服务领域延伸的重要举措，是推进政府数字化转型、实现民生实事“网上办”“掌上办”的重要举措。各区（县、市）、各医院要高度重视，切实强化组织保障，加快推进电子健康卡与电子社保卡（医保卡）互绑互认、两卡融合工作，实现实名制认证、服务环节确认和移动支付等功能的“一网通办”，丰富应用场景，打造线上线下医疗健康闭环服务，同时，带动部门数据共享和业务协同，促进卫生健康和医疗保障数字化转型升级。10月31日前，完成市级医院“两卡融合、一网通办”，年底前，延伸覆盖到所有县级医院。

三、工作思路

各区（县、市）、各医院要充分考虑电子健康卡和电子社保卡（医保卡）现有工作基础，兼顾发展要求，遵循“入口统一、相互融合、一网通办、安全可靠”的原则，执行省级统一标准，参照省级技术方案，主要基于浙江政务服务网和“浙里办”，在确保基本标准、基本功能和基本界面统一基础上，研究确定适用于本地的具体实现方式和技术路径。各区（县、市）方案确定前，要与市工作组和技术组做好充分的工作与技术对接。

四、工作步骤

9月底前，完成市级医院院内技术流程改造；各区、县（市）部署启动“两卡融合、一网通办”工作。

10月底前，市级医院完成改造，与省系统对接并测试应用；

12月底前，各区（县、市）完成改造，与省系统对接并测试应用。

各区（县、市）卫生健康局、医保局要结合“两卡融合、一网通办”工作的推进，同期推动新智慧医保系统上线、长三角异地就医和互联网+医疗健康等工作，积极拓展电子健康卡（医保卡）在智慧医疗、规划免疫、妇幼保健、献血用血、家庭医生签约等领域的应用。

五、工作保障

1.建立工作机制。各区（县、市）要成立由卫生健康、医保、人力社保和数据管理等部门组成的工作组和技术组。工作组负责制定工作方案，明确各方职责，开展业务对接，协调技术组制定技术方案，统筹指导各系统内有关单位做好工作落实。技术组负责拟定技术方案，指导各有关单位做好系统改造和对接。

2.加强部门协同。各区（县、市）卫生健康、医保、人力社保和数据管理等部门要根据工作部署，强化业务协同，合力推动实施。要按照本方案工作要求，倒排时间表，结合现有基础，分步推广应用。要积极争取财政投入，加强经费保障，加强宣传引导，提高“两卡融合、一网通办”群众知晓度和应用率。

六、其他

1. 各区（县、市）卫生健康局、医保局，各医疗机构相关负责人请加入“两码融合”工作钉钉群，各项对接事项及技术文档请查看群内附件，钉钉二维码为：

2.工作推进过程中，如有其它问题，可联系绍兴市卫生健康委信息中心（王建林，0575-85080563、312000@qq.com）绍兴市医保局信息中心（ 潘国华；89115835）, 市人力社保（ 马宇锋；89118169），市大数据管理局（邵晴洁；85085591）。

附件：关于推进电子健康卡和电子社保卡（医保卡）“两

卡融合、一网通办”技术方案

绍兴市人力资源和社会保障局    绍兴市卫生健康委员会

绍兴市医疗保障局          绍兴市大数据发展管理局

2019年9月12日

| 绍兴市卫生健康委员会办公室 | 2019年9月12日印发 |
| --- | --- |

# Text boxes

文件